Отчет о реализации муниципальной программы (за 2019 год)

Наименование муниципальной программы комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на 2017 – 2032 годы

Ответственный исполнитель: Администрация Ягодного сельского поселения

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ягодного сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы:  - сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;  - обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;  - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них. | | | | | | |
| 2. | Задача программы:  1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения.  2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения  3. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.  4. Обеспечение более комфортных приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения сельского поселения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности.  5. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений.  6. Условия для управления транспортным спросом.  7.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.  8. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.  9.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | | | | | | |
| 2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  1) повысить экономическую самостоятельность сельского поселения;  2) сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;  3) повысить уровень безопасности дорожного движения;  4) увеличить пропускную способность улично-дорожной сети населенных пунктов;  5) улучшить состояния дворовых территорий;  6) расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и качество социального обслуживания населения;  7) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов местного бюджета;  8) существенно повысить инвестиционную привлекательность территории. | | | | | | |
| 2.2.1. | Наименование показателей основного мероприятия:  Повышение качества улично-дорожной сети | | | | | | |
| 2.2.1.1. | Наименование показателей мероприятия:  Повышение качества улично-дорожной сети | тыс. руб. | 1426,5 | 1624,0 | +13,8 |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | |
| утверждено муниципальной программой | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Итого по муниципальной программе  комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на 2017 – 2032 годы | 5040000000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 1426,5 | 1624,0 |
| 4.1.1. Мероприятие 1:  Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5040101000 | Администрация Ягодного сельского поселения | 1426,5 | 1624,0 |

Глава Ягодного сельского поселения Г.И. Баранов

Ведущий специалист по экономике и финансам Т.В. Жаднова