АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2021                                                                                                                        № 14 о/д

с. Ягодное

О подготовке хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения

к работе  в зимний период 2021 - 2022 годов

В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Ягодного сельского поселения в осенне – зимний период   2021-2022 годов:

1. Утвердить мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Распоряжение администрации Ягодного сельского поселения от 02.04.2020          № 16 о/д «О подготовке хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в зимний период 2020 - 2021 годов» считать утратившим силу.

5. Директору МУП «Ягодное ЖКХ»:

5.1 в срок до 01.04.2021 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов;

5.2 принять меры по погашению задолженности МУП «Ягодное ЖКХ» перед поставщиками энергоресурсов, населения перед МУП «Ягодного ЖКХ» за коммунальные услуги;

5.3. обеспечить качественную подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации;

5.4. завершить подготовку к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов объектов ЖКХ к 10 сентября 2021 года;

5.5. принять необходимые меры по обеспечению подачи тепла на объекты соцсферы до 01 сентября 2021 года, в жилищный фонд – при понижении температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней;

6. Создать запас угля в соответствии с утвержденными нормативами.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения, возложить на специалиста 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению администрации Ягодного сельского поселения.

Глава Ягодного сельского поселения 	                           	                               Г.И. Баранов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации

Ягодного сельского поселения

от 29.03.2021  № 14 о/д

Мероприятия

по подготовке хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства | В срок до 01.04.2021 | Администрация, директор МУП «Ягодное ЖКХ» |
| 2 | Принятие мер по устранению нарушений в системе теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, установленных предписаниями Западно-Сибирского Управления Ростехнадзора | в срок до 01.09.2021 | Администрация, директор МУП «Ягодное ЖКХ» |
| 3 | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для теплоснабжающей организации в соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания топлива на тепловых электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.09.2008 г № 66 | В срок до 01.09.2021 | Администрация, директор МУП «Ягодное ЖКХ» |
| 4 | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности МУП «Ягодное ЖКХ» за топливно-энергетические ресурсы | В срок до 01.09.2021 | Администрация, директор МУП «Ягодное ЖКХ» |
| 5 | Осуществление мониторинга поставок и цен на топливные ресурсы, поставляемые в Ягодное сельское поселение для нужд жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно | Директор МУП «Ягодное ЖКХ», администрация |
| 6 | а) Организация профессионального обучения персонала МУП «Ягодное ЖКХ» | постоянно | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» |
| 7 | Осуществление контроля по подготовке жилищного фонда к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов | постоянно | Администрация, директор МУП «Ягодное ЖКХ», комиссия |
| 8 | Проведение оценки готовности к работе в осенне - зимний период 2021-2022 годов, проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ Ягодного сельского поселения, с учетом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». | В срок до 15.10.2021 | Администрация, директор МУП «Ягодное ЖКХ», комиссия |
| 9 | Предоставление в отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района: - сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 1 ноября) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная; - информация о ходе подготовки Ягодного сельского поселения к работе в зимний период, начиная с 15 июня по 1 ноября 2021 года; - сведений о работе ЖКХ в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима); - сведений о работе ЖКХ в зимних условиях (в период с 1 ноября 2021 г. по 1 апреля 2022 г.) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима); - информация о начале отопительного сезона, подключении к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда. - сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ | На 2-е число после отчетного периода На 1-е и 15-е число каждого месяца 1 раз в год (2 декабря) На 2-е число после отчетного периода Ежедневно, в период с 10.09.2021 по 20.10.2021 Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Администрация совместно с директором МУП «Ягодное ЖКХ» |
| 10 | Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных домов, паспортов готовности жилищно-коммунального комплекса к работе в осеннее-зимний период 2021-2022 г. | В срок до 15.09.2021 | Администрация, директор МУП «Ягодное ЖКХ», комиссия |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Ягодного сельского поселения

от 29.03.2021  №  14 о/д

Положение о комиссии по подготовке хозяйственного комплекса

Ягодного сельского поселения к работе

в осенне-зимний период  2021-2022 годов

- Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. (далее – Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий Ягодного сельского поселения по вопросам подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

- Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами законодательной и исполнительной власти Томской области, а также настоящим Положением.

- Основными задачами Комиссии являются:

а) обеспечение взаимодействия деятельности органов исполнительной власти по подготовке хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

б) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

4.   Комиссия осуществляет следующие функции:

а) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

б) осуществляет координацию работ по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения;

в) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

г) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов Ягодного сельского поселения;

д) подготавливает предложения по разработке правовых актов Совета Ягодного сельского поселения, Главы Ягодного сельского поселения или внесению изменений и дополнений в указанные нормативные акты, регулирующие подготовку хозяйственного комплекса Ягодного сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

5.  Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Ягодного сельского поселения, администрации Ягодного сельского поселения  информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

б) заслушивать на своих заседаниях представителей администрации Ягодного сельского поселения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии и принимать по ним соответствующие решения;

в) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов исполнительной власти Ягодного сельского поселения, администрации Ягодного сельского поселения, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Ягодного сельского поселения.

7. Председатель Комиссии:

а) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

б) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

в) вносит предложения об изменениях  состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии.

9. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие (по его поручению) – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

10.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

11.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим.

12.Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

13.Решения Комиссии в необходимых случаях могут быть оформлены в виде проектов распоряжений или постановлений Администрации Ягодного сельского поселения

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Ягодного сельского поселения

от 29.03.2021  №  14 о/д

Состав

комиссии по  подготовке хозяйственного комплекса

Ягодного сельского поселения к работе в осенне- зимний период

2021 - 2022 г.

Баранов Геннадий Иванович      – Глава Ягодного сельского поселения - председатель комиссии;

Денисова Елена Федоровна – специалист 1 категории по благоустройству и

жизнеобеспечению -  секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ходкевич Андрей Александрович - директор   МУП «Ягодное ЖКХ»

Казанцев Алексей Викторович – мастер МУП «Ягодное ЖКХ»

Представитель Западно – Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию)